**Costes del proyecto.**

**Elías Rodríguez, Jesús.**

**Lorca Brenes, Cristian.**

**Segura Jiménez, Antonio.**

**Rodríguez Méndez, Raúl.**

Índice

[1. Tiempo empleado en el proyecto 3](#_Toc10731720)

[Raúl 3](#_Toc10731721)

[Antonio 3](#_Toc10731722)

[Jesús 3](#_Toc10731723)

[Cristian 4](#_Toc10731724)

[2. Coste del proyecto 4](#_Toc10731725)

# Tiempo empleado en el proyecto

## Raúl

Encargado de realizar las siguientes tareas:

* Revisión del modelo de dominio: **0.5 horas.**
* Realizar modelo de persistencia Java: **1.5 hora.**
* Cambiar clase de configuración: **1 hora.**
* Reunión clase de seguimiento 21 de Mayo: **2 horas.**
* Reunión clase de seguimiento 28 de Mayo: **2 horas.**
* Reunión clase de seguimiento 4 de Junio: **2 horas.**
* Clase de trabajo en el proyecto, 24 de mayo: **2horas.**
* Clase de trabajo en el proyecto, 31 de mayo: **2horas.**
* Realizar todo lo relacionado con la entidad SocialProfile (populate, converters, repository, service, controllers, views): **6.5 horas.**
* Realizar todo lo relacionado con la entidad Offer (populate, converters, repository, service, controllers, views): **12 horas.**
* Realizar todo lo relacionado con la entidad Complain (populate, converters, repository, service, controllers, views): **6.75 horas.**
* Pruebas funcionales: **4 horas.**
* Pruebas de rendimiento: **5.5 horas.**
* Pruebas de aceptación: **2.5 horas.**
* Documento de coste: **1 hora.**

Con un total de: **55.25 horas.**

## Antonio

Encargado de realizar las siguientes tareas:

* Revisión modelo conceptual: **1 hora.**
* Reunión clase de seguimiento 21 de Mayo: **2 horas.**
* Reunión clase de seguimiento 28 de Mayo: **2 horas.**
* Reunión clase de seguimiento 4 de Junio: **2 horas.**
* Clase de trabajo en el proyecto, 24 de mayo: **2horas.**
* Clase de trabajo en el proyecto, 31 de mayo: **2horas.**
* Realizar todo lo relacionado con la entidad Finder (populate,converters, repository, service, controllers, views):**6 horas.**
* Realizar todo lo relacionado con la entidad Dealer (populate,converters, repository, service, controllers, views):**6 horas.**
* Realizar todo lo relacionado con la entidad Rating (populate,converters, repository, service, controllers, views):**6.5 horas.**
* Pruebas funcionales: **2.5 horas.**
* Pruebas de rendimiento: **6.5 horas.**
* Pruebas de aceptación: **2.5 horas.**

Con un total de: **41 horas.**

## Jesús

Encargado de realizar las siguientes tareas:

* Realizar modelo de dominio: **1 hora.**
* Reunión clase de seguimiento 21 de Mayo: **2 horas.**
* Reunión clase de seguimiento 28 de Mayo: **2 horas.**
* Reunión clase de seguimiento 4 de Junio: **2 horas.**
* Clase de trabajo en el proyecto, 24 de mayo: **2horas.**
* Clase de trabajo en el proyecto, 31 de mayo: **2horas.**
* Realizar todo lo relacionado con la entidad Administrator (converters, repository, service, controllers, views): **1.5 horas.**
* Realizar todo lo relacionado con la entidad Customer (converters, repository, service, controllers, views): **3.5 horas.**
* Realizar todo lo relacionado con la entidad Restaurant (converters, repository, service, controllers, views): **5.5 horas.**
* Pruebas funcionales: **6 horas.**
* Pruebas de rendimiento: **5.5 horas.**
* Pruebas de aceptación: **4 horas.**

Con un total de: **37 horas.**

## Cristian

Encargado de realizar las siguientes tareas:

* Realizar modelo conceptual: **2 horas.**
* Revisión modelo de persistencia Java: **0.5 horas.**
* Reunión clase de seguimiento 21 de Mayo: **2 horas.**
* Reunión clase de seguimiento 28 de Mayo: **2 horas.**
* Reunión clase de seguimiento 4 de Junio: **2 horas.**
* Clase de trabajo en el proyecto, 24 de mayo: **2horas.**
* Clase de trabajo en el proyecto, 31 de mayo: **2horas.**
* Comprobación Notification: **0.5 horas.**
* Realizar todo lo relacionado con la entidad FoodDishes(populate ,converters, repository, service, controllers, views): **5 horas.**
* Realizar todo lo relacionado con la entidad CashOrder(populate ,converters, repository, service, controllers, views):**6.75 horas.**
* Pruebas funcionales: **2.5 horas.**
* Pruebas de rendimiento: **6.75 horas.**
* Pruebas de aceptación: **3.5 horas.**

Con un total de: **37.5 horas.**

# Coste del proyecto

Se ha asignado un total de **13€/hora**. En total se ha empleado un cómputo de  **170.75 horas** en la realización del proyecto, que resulta un total de **2219.75€.**